## Slide 1: 進捗報告
HoloLensでスキャンした実空間マッシュデータを3Dファイル形式.obj拡張子へ変換，エクスポート可能
  テキスチャーのエクスポートは未対応
    HoloLensの演算能力が不足．
    データ容量が膨大になる．
    カメラの精度が良くないため，ひび割れ画像撮影は不可能．
    ひび割れ画像以外のテキスチャーは意味なし．

## Slide 2: マイルストーン
HoloLensでスキャンした実空間マッシュデータを3Dファイル形式でエクスポート．
事前に撮影した壁画像を実空間内の壁上に投影する．
投影した座標を記録し，実空間マッシュデータと一緒に書き込み，VR上で確認できる形にする．
上記の作業をネットワーク上で動作できるようにする．
カメラにネットワーク装備を付け，上記の過程を行う．
カメラにモータを付け，希望の位置を撮影・処理可能にする．
壁全体のパノラマ撮影を可能にする．